邵发改审〔2023〕679号

关于邵东市原国营锰矿采矿区土壤污染源头治理管控项目可行性研究报告的批复

邵阳市生态环境局邵东分局：

你单位报来的《关于申请《邵东市原国营锰矿采矿区土壤污染源头治理管控项目》立项批复的承诺函》、《邵东市原国营锰矿采矿区土壤污染源头治理管控项目可行性研究报告》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为有效减少邵东市原国营锰矿开采遗留污染带来的环境问题,提高当地生态环境质量，保障该区域的土地安全、改善周边环境健康状况以及保障区域饮水安全，同意建设邵东市原国营锰矿采矿区土壤污染源头治理管控项目。

二、项目建设地点：邵东市九龙岭镇鹅公塘。

三、主要建设内容及建设规模

项目建设内容主要为：（1）将 3#采矿坑及其周边区域改造为废渣集中管控区，对地块内的 5 处废渣集中清运至该集中管控区填埋处置；（2）对水塘及矿坑底泥进行脱水后送集中管控区填埋处置；（3）对采矿坑积水采用“一体化设备”进行处理，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排放；（4）新建 1 座废水处理站，对矿区外来渗水进行收集和处理，处理后出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排；（5）对裸露岩壁采取喷浆等防护措施，阻隔矿岩壁与空气、雨水的接触。

四、投资估算及资金筹措

项目总投资2504.61 万元，所需资金为申请中央土壤污染治理专项资金支持 2100 万元，地方政府自筹 404.61 万元。

五、请根据本批复文件，办理城乡规划、土地使用、环境保护、资源利用、安全生产等相关手续。

六、请根据工程地质条件、城市总体规划等情况，进一

步优化设计方案，抓紧做好开工前的各项准备工作，确保项目及时开工建设。

七、如需对本项目审批文件所确定的内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

八、该项目的勘察、设计、施工、监理、主要设备、材料采购及安装等按相关法律法规规定达到必须招标标准的均依法实行委托公开招标，并接受有关行政主管部门监管。

九、请按照建设环境友好型、资源节约型工程的要求，通过加大新技术、新工艺、新材料、新理念的推广利用、优化设计，把保护生态和环境，节约和集约用地、节能减排等工作落实到位。

十、本批复文件有效期为2年，自发布之日起计算，在批复文件有效期内未开工建设项目的，应在批复文件有效期届满30日前向我局申请延期。延期最长不超过1年。项目在文件批复有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本文批复件自动失效。

十一、项目开工后，明确专人向统计部门申报固定资产投资进度情况。

二0二三年九月十三日

抄送： 自然资源局、 林业局、 财政局、 审计局、 统计局、

纪检监察