邵东市财政支出项目自评报告

（邵阳至邵东802路公交运营补助）

### 项目概况

- 项目基本情况

- 项目名称

邵阳市至邵东市城（G320线）公交化改造。

- 项目立项依据

- 根据交通运输部《关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》（交运发〔2011〕490号）

- 交通运输部等7部委《关于稳步推进城乡交通运输 一体化，提升公共服务水平的指导意见》（交运发〔2016〕184号）

- 交通运输部《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017第5号）

- 湖南省交通运输厅《关于开展全省城乡客运一体化示范市创建工作的通知》（湘交运输〔2018〕140号）

- 邵阳市人民政府《关于研究解决宝庆车站至高崇山公交化改造有关问题的会议纪要》（邵字府〔2018〕28号）

- 项目实施

根据邵阳市委、市政府要求，成立邵阳市区至邵东市城（G320

线）公交化改造（试点）领导小组，领导项目的实施。组长由彭华松副市长担任，常委副组长由刘柏生副秘书长担任，副组长由市政法委副书记、市交通运输局局长、邵东市市长、新邵市市长、双清区区长、经开区区长等主要领导担任。

- 项目实施计划

根据邵阳市交通运输局、邵东市人民政府、邵阳经济开发区管

理委员会、邵阳市财政局、邵阳市公安局、邵阳市发展和改革委员会、邵阳市经济和信息化委员会2019年1月15日共同签发的《关于印发《邵阳市区至邵东市城（G320线）公交化改造（试点）实施方案》的通知》（邵市交运〔2019〕1号）实施，具体内容见附件1。

- 项目单位职能

项目单位邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司，主要职能：

- 经营范围：城乡公共交通客运服务、城际公交客运服务；新能源车、机动车修理；充电站充电服务等。

- 配合公交化改造（试点）领导小组完成邵阳市区至邵东市城（G320线）的公交化改造。

- 负责邵阳市区至邵东市城（G320线）的公交化运营。

- 项目预算情况

- 项目资金预算及其测算依据

该项目资金预算根据《邵阳市区至邵东市城（G320线）公交化改造（试点）实施方案》第八项实施步骤第二条组织实施阶段第8条“确定票价及运营补贴”：对运营补贴实施包干补助（6.8万/台.年，如票价高于6元，运营补贴相应减少），市本级、邵东市各承担50%（年度总的运营补贴为244万，其中邵阳市、邵东市各承担122万元）。

- 项目预算调整情况：

本年度没有对项目预算进行调整。

- 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 项目的总体目标

按照“服务人民、实事求是、安全稳定”的总体目标，完成邵

阳市区至邵东市城（G320线）公交化改造（试点）任务，为深化全市客运一体化发展积累经验。

- 根据项目总体目标，项目单位设定的绩效目标为

- 线路班次满足市民使用需求。

- 线路运营安全稳定，无重大交通事故，无重大投诉事件。

- 本年度线路运营利润无亏损。

### 项目决策及资金使用管理情况

- 项目决策情况：

- 2018年10月26日在邵阳市道路运输管理处对本项目进行

公开听证。

- 2018年12月27日经邵阳市人民政府常务委员会2018年

第30次会议决定于2019年春节后启动。

- 2019年1月2日经邵阳市信息资源交易中心公开招标，评

定邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司为本项目的运营主体。

- 2019年3月26日本项目正式运行。

- 项目预算执行情况

- 根据《邵阳市区至邵东市城（G320线）公交化改造（试点）

实施方案》要求，本项目运营车辆30台由运营主体自行购买，邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司对本项目按照《方案》要求购置30台新能源车共1536万元，采用分期付款方式，5年付清全部购车款。邵阳市、邵东财政对该项目新能源车进行一次性补贴共330万元（其中邵东财政264万）2019年已全部支付到位。

- 根据《邵阳市区至邵东市城（G320线）公交化改造（试点）

实施方案》要求，邵东市财政每年对项目支付运营补贴102万元。2022年共支付该项目2022年度运营补贴122万元。

- 2022年度本项目预算执行率为100%，无结余或超支。

- 项目资金实际使用情况

项目资金根据《邵阳市区至邵东市城（G320线）公交化改造（试点）实施方案》要求，主要用于弥补低票价和优惠人群免票的亏损，实际使用情况如下：

- 本项目的运营票价按照《方案》要求及邵阳市发展和改革

委员会制定的票价要求，实施分段计价制，全程票价为6元。

- 根据《军人优恤优待条例》《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《关于做好全市消防救援队伍职业保障和社会优待工作的通知》和《关于进一步加强老年人优待工作的意见》有关规定该项目为65岁以上老年人、现役军人、参战军人、持证残疾人、消防救援人员等凭证提供优惠乘车政策。

- 项目资金管理情况

- 项目单位邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司对于项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国税法》等法律法规进行核算，税务、审计部门定期对财务进行审计，无违法违规行为。

- 为使项目能正确实施，本项目单位制定了完善的配套管理

制度，包括安全管理、生产运营管理、行政人事管理、服务质量管理等。

### 项目组织实施情况

- 项目组织机构与职责落实情况

项目前期的改造主要由领导小组负责实施。

项目单位根据管理需要，分别设置总经办、财务部、运营部、安全机务部、综合部负责项目的实施。

总经办主要负责项目的整体实施，包括资金筹集、使用和项目分工等。

财务部主要负责资金的管理、账务核算和税务处理等。

运营部主要负责项目运行等。

安全机务部主要负责项目的安全预防和安全风除的消除等。

综合部主要负责人员安排、服务质量的监督等。

- 项目管理制度建设情况

- 为保证项目的各项要求的正确落实，邵阳市交通运输局、

邵东市交通运输局与项目单位邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司共同签订《邵阳市G320邵阳至邵东城市公共汽电车线路特许经营协议书》，对项目实施各项保证措施进行了明确的规定。

- 项目单位对项目的内部管理制度完善的内部管理制度，定

期召开项目管理会议。对安全管理、项目运行的服务质量监督、稳定保障有确切的制度管理。

- 项目组织管理落实情况

- 本项目于2019年1月2日由邵阳市公共资源交易中心公开

招标运营主体，邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司通过公开评定中标。

- 2019年6月本项目经邵阳市、邵东市交通运输完成验收后

与项目单位邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司签订特许经营协议。

- 项目实施过程中，运营车辆、站台等都张贴有项目单位、

运输管理处的运营服务投诉电话。市民对于服务质量、服务建议可以通过服务投诉电话进行投诉和建议。

### 项目绩效情况

- 项目绩效目标完成情况。

- 项目单位邵阳市宏腾城乡公共汽车有限责任公司2022年

度的财务核算为亏损4.34万元，基本完成经济目标。

- 本项目对于邵阳市、邵东市二地的市民出行提供了极大的

便利，真正做到了“问需于民，利惠于民”。减少了市民的出行成本，票价在原基础上下降了40%，同时对优惠人群进行免票或优惠，加强了二地市民的交流，二地仅G320的公交通行量就达到近三百万人次。

- 项目中对于站场的设置、车辆间隔时间、运行班次的规划

等通过调研，基本满足市民的出行需求，达到了让市民满意的服务目标。

- 本项目的改造通过对城乡客运企业、线路、站场资源的功

能整合和系统布局，推动了城乡客运资源共享，实现了优势互补和整合发展。

- 本项目的我市第一条严格按照完善程序实施的公交化改造

线路，在改造的过程中，通过各部门的协作，资金、人员安排、各项控制措施、项目进度等均按预期达成，不但保证了项目的顺利实施，同时也保持了社会稳定，为后续我市的城乡公交化改造提供了可参考的经验。

- 本项目实施后，将个体性质的经营改造为企业性的经营，

极大降低了出行的安全风险。

### 其他需要说明的问题

- 后续工作计划

- 继续提升服务质量，提高市民的服务满意度。

- 在成本控制方面，主要是提升运行效率，根据市民的出行

习惯和要求，及时调整班次运行时间，在提高市民满意度的同时，增加客运量。

- 不断完善管理制度，做到“人民至上”，服务为先。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

- 本项目的实施，主要是以政府为主导，项目单位具体实施。

在整个规划、研讨过程中，项目单位都参与其中，这样在后期的具体实施过程中就可能工作起来更加顺利。

- 在项目的前期，整个项目的关联单位都参与到工作中，比

如在本次的项目过程中，沿线的社区、办事处等都及早地参与到设施的规划中，尽早地做好市民工作，这样就保证的项目实施过程中的社会稳定性。

项目实施单位：邵东市交通运输局

2023年08月25日

邵东市财政支出项目自评报告（邵阳至北京高铁停靠邵东补铁路局资金）

### 一、项目概况

（一）项目基本情况：

为方便邵东全市人民出行问题，市人民政府与铁路部门联系高铁停靠邵东，每年需补助广州铁路局200万元。

项目单位职能：

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

项目立项依据：市政府常务会议决定

项目实施主体：邵东市交通运输局

项目实施计划及主要内容：

计划每年运送旅客超过30万人，方便全市人民出行、经商

（二）项目预算情况：项目资金预算200万元，依据市人民政府与铁路部门协商结果、项目预算没有调整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

每年运送旅客超过30万人，方便全市人民出行、经商，增加收入，全面完成旅客接送任务。

### 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：所有超过5万元的开支需经局务会集体研究同意，重大资金项目支出报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：各项资金均使用合理、合规，没有违规开支的现象。

（四）项目资金管理情况：严格按局财务制度执行到位。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由组织局机关负责项目实施，成立了以局长为组长，其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组，坚持平时自查，结合每月财务会审严格把关，落实指导与督促职责。

（二）项目管理制度建设情况：建立了《邵东市交通局财务管理办法》和《邵东市交通局内控管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况：对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性：严格项目成本（预算）控制，厉行节约；

2、项目的效率性：项目实施严格按进度完成；

3、项目的有效性：2022年完成

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

无

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件（佐证依据）

项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

邵东市交通运输局

2023年  8 月 25 日