邵水字〔2018〕31号

关于邵东县马皇冲水库高涵出口渠道安全隐患整治方案的批复

马皇冲水库管理所：

2018年4月，你所上报的马皇冲水库高涵出口渠道安全隐患整治方案已收悉，经研究，我局基本同意该方案，现批复如下：

一、同意工程处理措施：1、对高涵出口渠道采用三面钢筋砼防渗衬砌，总长度为66m；2、对高涵出口渠道旁现出现垮方的下部砌筑浆砌石挡土墙，总长度为30m。

二、同意工程估算中的基本单价。经审核，马皇冲水库高涵出口渠道改造工程估算总投资为12.7万元。

三、请你所严格履行建设程序，加强资金管理和工程质量管理，认真组织实施，于2018年6月1日前完工。

附件:1、《马皇冲水库高涵出口渠道改造设计图》

2、《马皇冲水库高涵出口渠道改造工程估算表》

邵东县水务局

2018年4月19日