项目绩效目标表

项目填报单位：邵阳市昭阳投资发展有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 邵东市塑料科技工业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | | | | |
| 主管部门 | 邵东市宋家塘管理区管理委员会 | | | | |
| 项目实施单位 | 邵东市宋家塘管理区管理委员会 | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金  （万元） | 资金总额：53,212.96万元 | | | | |
| 一、政府专项债券资金：26,600.00万元 | | | | |
| 二、自有资金：10,642.59万元 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 2022年2月 | | | 2023年底 | |
| 项目绩效目标 | 本项目为塑料科技工业园标准厂房及配套设施建设项目，拟建标准厂房60000㎡，包括建筑工程、安装工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、消防工程以及配套室外总平等附属工程；拟建园区内市政道路总长2150m，三条道路道路等级均为城市主干道，红线宽度均为22m；拟建沪昆高速与市政道路连接线长500m，红线宽度42m；拟建沪昆高速进出口匝道总长1150m。  项目建成运营后，将大大改善工业园区标准厂房的建设环境，带动当地经济稳步发展 | | | | |
|
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及  单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新能源充电桩 | 个 | 360 |
| 标准厂房 | ㎡ | 60000 |
| 停车场 | 个 | 450 |
| 质量指标 | 合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完工时间 | 2年 | 2年 |
| 成本指标 | 万元 | 23,684.45 | 成本超支不超过5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动行业发展 | 促进邵东塑料科技发展，带动当地发展。 | |
| 税收增长 | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | 就业岗位增加 | 个 | 1000 |
| 带动周边居民增收和就业 | 起到带动周边居民增收和就业的作用 | |
| 生态效益指标 | 集约用地 | 集约节约用地 | |
| 可持续影响指标 | 推动社会发展 | 对当地发展持续影响，增加就业和增收 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众社会满意度 | ≥90% | ≥90% |